Zoals eerder gecommuniceerd hebben TenneT en Liander het voornemen een nieuw transformatorstation te realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Dit station is noodzakelijk om aan de toenemende energievraag te kunnen voldoen. Het aantal bedrijven in de Haarlemmermeer groeit en bestaande bedrijven breiden uit. Dit geldt onder andere voor tuinders en datacenters. Graag brengen wij u op de hoogte van het proces rondom dit nieuw te bouwen station.

Voorkeurslocatie

Om een geschikte locatie voor het station te vinden is in 2016 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie resulteerde in drie mogelijke locaties (1, 2A en 2B, zie kaartje op achterkant brief). Op basis van deze studie hebben TenneT en Liander een voorkeurslocatie bepaald: locatie 2A.

Herijking haalbaarheidsstudie

Op basis van reacties op de voorkeurslocatie door de luchtvaartsector en de gemeente Haarlemmermeer, geven TenneT en Liander in juni 2017 gehoor aan het verzoek om de uitkomst van de haalbaarheidsstudie nog een keer te evalueren. Dit betekent dat wij samen met de betrokken partijen beoordelen of er nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en/of belemmeringen zijn die kunnen leiden tot een andere voorkeurslocatie.

Stand van zaken

TenneT en Liander hebben intensief contact met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Schiphol, gebiedsontwikkelaars en de gemeente Haarlemmermeer om in goed overleg te komen tot een geschikte stationslocatie. Dit kost meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. De locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Hierna starten de publiekrechtelijke procedures. Zodra de locatiekeuze gemaakt is informeren wij u opnieuw.

Vragen?

Mocht u ten aanzien van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken per telefoon (0800) 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te vinden op www.tennet.eu/a4zone

Met vriendelijke groet,

TenneT TSO B.V.						Liander N.V.

Nils van der Zwet						Frans van Kuijk